**様式－１**

指定変更

監　督　員　　　　　　通　知　書

令和　　年　　月　　日

○○第○○○号

○○○○○○○○○○○○工事

受注者　　　　　　　　　　　様

新潟市長　○○　○○

指定

変更

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について監督員を　　したので工事請負契約約款第１０条第１項の規定により通知します。

記

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 | 工事名 | | | | 工事場所 |
|  |  | | | | 新潟市○○区○○地内 |
| 所　属 | | 職　名 | 氏　　名 | 職務権限等 | |
|  | |  |  | 工事請負契約約款第１０条第２項に示す事項 | |
|  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |

※１　監督員を２名指定し権限を分担させる場合は，その内容を記載する。

**様式－２**

工期変更協議書

　令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について，工事請負契約約款

※第　　条第　　項に基づき，工期の変更について協議した結果を下記のとおり確認する。

記

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事番号 | | 工事名 | 工事場所 |
|  | |  |  |
| 工事日数 | | 工事日数　　日間を　　日間に変更する。 | |
| 竣工期限 | | 竣工期限令和　　年　　月　　日を令和　　月　　日迄と変更する。 | |
| 工期変更  協議内容 |  | | |
|  | | |
|  | | |

令和　　年　　月　　日

新潟市長

（担当：○○○○○事務所）

受注者氏名　　　　印

※工事請負契約約款第16条第７項，第18条第１項，第19条第５項，第20条，第21条第３項，第22条第１項，第23条第１項及び第42条第２項のいずれかを　　　　に適用する。

**様式－３**

工　　事　　打　　合　　簿　（確　　認　　書）

打合せ内容を下記のとおり確認する。

工事名　　　　　　　　　　　　　　　工事　　　　　　　　　受注者

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発　　議　　者 | | | 発注者・受注者 | 発　議　年　月　日 | | 令和　　年　　月　　日 |
| 発　議　事　項 | | | 指示・協議・通知・承諾・報告・その他（　　　　） | | | |
| 発議内容： | | | | | 発議結果： | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 処　理  ・  回　答 | 発  注  者 | 上記について  指示・承諾・協議・通知・受理・その他（　　　　）します。 | | | | |
| 受  注  者 | 上記について  了解・協議・提出・報告・届出・その他（　　　　）します。 | | | | |

　令和　　年　　月　　日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 監督員 | 現　場  代理人 | 主　任  技術者 |
|  |  |  |  |  |  |  |

※１　工事打合簿（確認書）における指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について示し実施させるものである。

　２　各自が捺印後、発注者は写しを保管し、原本は受注者が保管し完了時に提出する。

　３　監理技術者が専任する工事については、主任技術者欄を監理技術者とする。

**様式－４**

履行状況報告書

令和　　年　　月　　日

　土木工事共通仕様書第１編１－１－１－３０に基づく履行状況を報告します。

受注者

|  |  |
| --- | --- |
| 現場代理人 | 印 |

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　工事

（例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 契約工期 | 令和２５年４月１日～令和２６年３月３１日（３６５日間） | | |
| 月　　　別 | 予定工程（％）  （変更） | 実施工程（％） | 備　　　　　　　考 |
| ４ | ０ | ０ |  |
| ５ | ５ | ５ |  |
| ６ | 15 | 13 |  |
| ７ | 25 | 20 |  |
| ８ | 30 | 25 |  |
| ９ | 40 （35） | 36 | （令和２５年９月末の出来高） |
| 10 | 50 （45） |  |  |
| 11 | 60 （55） |  |  |
| 12 | 75 （70） |  |  |
| １ | 85 （85） |  |  |
| ２ | 100（95） |  |  |
| ３ | （100） |  |  |
| 記　　事 |  | | |

令和　　年　　月　　日

受領者　監督員名

※１　履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが，監督員が指示した場合は指示した

時期に報告する。

２　実施工程は前月までの出来高集計とする。

**様式－５**

材料確認書（立会・机上）

令和　　年　　月　　日

　土木工事共通仕様書第２編第１章第２節に基づく検査（確認を含む）を願います。

受注者

|  |  |
| --- | --- |
| 現場代理人 | 印 |

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　工事

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①  材料名 | ②  品　質，規　格 | ③  単位 | ④  搬入  数量 | ⑤　　　確認欄 | | ⑥  備　考  （判定） |
| 確認年月日 | 確認方法 |
| （例）  圧延鋼材 | SM50A | ｔ | 15 | H25年9月10日 | ミルシート及び材料試験 | 合格 |
| コンクリート  ブロック | 1,000×1,000×500控 | ㎡ | 100 | H25年9月15日 | 目視による検査  コンクリートの強度の確認 | 欠損ブロック１個を不合格とした |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

上記について材料を検査し確認した。

令和　　年　　月　　日

監督員名

※１　この確認は監督技術基準の別表－１に定めた材料である。

２　①，②，③，④は受注者が記入，⑤，⑥は監督員が記入する。

**様式－６**

段階確認書（立会・机上）

令和　　年　　月　　日

　土木工事共通仕様書第１編１－１－１－２２に基づく検査（確認を含む）を願います。

受注者

|  |  |
| --- | --- |
| 現場代理人 | 印 |

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　工事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | ①  工種 | ②  細別 | ③  確認時期 | ④  確認項目 | ⑤  記事（確認日・その他指示事項等） |
| 設計図書に定めた工種 | （例－１）  矢板工 | 鋼矢板Ⅱ型 | 打ち込み時 | Ｌ＝○○m  Ｔ＝○○㎜ | ○月○日  （指示事項）  矢板は5枚ごとに番号を付し，写真をとること |
| （例－２）  深礎工 | φ2,000㎜ | 掘削完了時 | 支持地盤  深さ（長さ）  径  偏心量 | ○月○日  （指示事項）  本日の計測に基づき偏心量（Ｘ軸，Ｙ軸）を示す図を作成すること |
| 監督員が指示した工種 |  |  |  |  |  |

　上記について段階確認を実施し確認した。

令和　　年　　月　　日

監督員名

※①，②，③は受注者が記入，④，⑤は監督員が記入する。

**様式－７**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （記入例）  **施工状況把握票**  工事番号：○○○第○○号  工 事 名：　○　○　　　　工事 | | | |
| 把握年月日 | 把握者氏名 | 把握事項 | 摘　　　要 |
| 令和　 年　 月　 日 |  | Ｐ１：工法，溶接部，支持力，長さ | 支持・改善事項等 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |