令和６年度　施設整備計画書

１　整備計画概要について

| 施設名 |  | 施設種別 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置主体 |  |
| 整備区分 | □創設 □増築 □増改築 □改築 □大規模修繕 |
| 整備期間 | □単年度（令和６年度中竣工） □２か年度（令和７年度中竣工） |
| 施設整備後の状況及び整備計画の概要 | 既存施設の状況 ※創設の場合は記入不要 |
|  | 所在地 |  |  | 所在地 |  |
|  | 建物構造 | □鉄筋 □鉄骨(□重・□軽) □木造 □その他（ ） 階数 （ ）階建 |  | 建物構造 | □鉄筋 □鉄骨(□重・□軽) □木造 □その他（ ） 階数 （ ）階建 |
|  | 施設面積 | １階 ㎡ ２階 ㎡ ３階 ㎡ 計 ㎡ 園庭 ㎡ |  | 施設面積 | １階 ㎡ ２階 ㎡ ３階 ㎡ 計 ㎡ 園庭 ㎡ |
|  | 用 地 | □所有済 ㎡ □取得予定 ㎡ （覚書等の有無：□有 □無） □借地 ㎡ 送迎用駐車場の台数（ ）台 |  | 用 地 | □所有 ㎡ □借地 ㎡ 送迎用駐車場の台数（ ）台 |
|  |  |  |  | 減価償却費加算 | □加算を受けている □加算を受けていない |
|  | 修繕内容 ※大規模修繕等のみ、複数可 | □ 一部改修 □ 付帯設備の改造 □ 冷暖房設備の設置等 □ 環境上の条件等により必要となった一部改修 □ 消防法及び建築基準法等関係法令の規制により新たにその規定に適合されるために必要となる改修 □ 土砂災害等に備えた一部改修等 |  | 建築年次 | ☐昭和・☐平成 年 R6.4.1時点築年数 年 |
|  |  |  |  | 耐震診断 | □ 未実施 □ 実施（ 年度） （□要改修 □改修不要） |
|  |  |  |  | 建設補助 ※複数可 | □ 国費・県費 （ 年度 千円） □ 市費 （ 年度 千円） □ その他（ ） （ 年度 千円） |
|  | 特別保育 ※継続含 | □ 休日保育 □ 一時預かり拠点園 |  | 園舎の 処分方法 | □解体撤去 □転用 □譲渡 □その他（ ） |

２　整備後の定員設定について

| 施設整備後の状況及び整備計画の概要 | 既存施設の状況（創設は記載不要） |
| --- | --- |
|  | 整備後の定員設定（希望） ☐変更なし （単位：人） |  | 現在の定員設定 （単位：人） |
|  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 増減 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※定員変更がない場合は、「□変更なし」に☑の上で記入省略可です。

３　概算事業費について

| 項目 | 事業費（税抜） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Ａ 本体工事費 | 千円 | Ｂを除く |
| Ｂ 外構工事費 | 千円 | 園庭工事費含む 対象外経費 |
| Ｃ 仮設施設整備費 | 千円 |  |
| Ｄ 解体撤去工事費 | 千円 | 既存園舎にかかるもののみ |
| Ｅ 設計監理費 | 千円 |  |
| Ｆ 実施設計費 | 千円 |  |
| Ｇ 開設準備費 | 千円 | 開園に必須の備品等の準備費 |
| Ｈ 総事業費 | 千円 | Ａ～Ｇの計 |
| Ｉ 対象経費 | 千円 | ＨからＢを除いた額 |

※概算事業費記入上の注意

・すべて税抜額に統一してご記入ください。

・「Ｈ　総事業費」は添付する見積書の合計と一致させてください。

＜参考＞定員変更案について

計画定員は市から変更のご相談をさせていただくことがあります。検討のための参考情報として、上記と異なる案がある場合は下表にご記入ください。

| ○希望より総定員を増やせる場合 ○希望より総定員を減らせる場合 |
| --- |
|  | 整備後の定員設定（上限案） □設計変更あり（単位：人） |  | 整備後の定員設定（下限案） □設計変更あり（単位：人） |
|  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 増減 |  |  |  |  |  |  |  |  | 増減 |  |  |  |  |  |  |  |

- 希望案からの設計変更が必要となる場合は、「設計変更あり」に☑してください。

４　整備を必要とする理由について

５　整備スケジュール案について

６　市立保育園配置計画との連携について

７　整備予定地の地権者との調整状況について（※新たに土地を取得・賃借する場合のみ）

【整備計画内容の問い合わせ先】

| 担当者名 |  | 電話番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 |  | メールアドレス |  |

令和６年度　施設整備計画書

１　整備計画概要について

| 施設名 | （仮称）○○○こども園 | 施設種別 | 幼保連携型認定こども園 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置主体 | ○○法人 ○○会 （理事長 ○○ ○○） |
| 整備区分 | □創設 □増築 ☑増改築 □改築 □大規模修繕 |
| 整備期間 | ☑単年度（令和６年度中竣工） □２か年度（令和７年度中竣工） |
| 施設整備後の状況及び整備計画の概要 | 既存施設の状況 ※創設の場合は記入不要 |
|  | 所在地 | 〇〇区○○町○番○号 |  | 所在地 | 〇〇区○○町○番○号 |
|  | 建物構造 | □鉄筋 ☑鉄骨(☑重・□軽) □木造 □その他（ ） 階数 （2）階建 |  | 建物構造 | □鉄筋 □鉄骨(□重・□軽) ☑木造 □その他（ ） 階数 （2）階建 |
|  | 施設面積 | １階 450.00㎡ ２階 330.00㎡ ３階 ㎡ 計780.00㎡ 園庭 800.00㎡ |  | 施設面積 | １階 400.00㎡ ２階 300.00㎡ ３階 ㎡ 計700.00㎡ 園庭 770.00㎡ |
|  | 用 地 | □所有済 ㎡ ☑取得予定 2,100.00㎡ （覚書等の有無：☑有 □無） □借地 ㎡ 送迎用駐車場の台数（15）台 |  | 用 地 | ☑所有 1,600.00㎡ □借地 ㎡ 送迎用駐車場の台数（3）台 |
|  |  |  |  | 減価償却費加算 | ☑加算を受けている □加算を受けていない |
|  | 修繕内容 ※大規模修繕等のみ、複数可 | □ 一部改修 □ 付帯設備の改造 □ 冷暖房設備の設置等 □ 環境上の条件等により必要となった一部改修 □ 消防法及び建築基準法等関係法令の規制により新たにその規定に適合されるために必要となる改修 □ 土砂災害等に備えた一部改修等 |  | 建築年次 | ☑昭和・☐平成 45年 R6.4.1時点築年数 53年 |
|  |  |  |  | 耐震診断 | □ 未実施 ☑ 実施（H30年度） （☑要改修 □改修不要） |
|  |  |  |  | 建設補助 ※複数可 | ☑ 国費・県費 （S45年度 200,000千円） 市費 （ 年度 千円） その他（ ） （ 年度 千円） |
|  | 特別保育 ※継続含 | ☑ 休日保育 □ 一時預かり拠点園 |  | 園舎の 処分方法 | ☑解体撤去 □転用 □譲渡 □その他（ ） |

２　整備後の定員設定について

| 施設整備後の状況及び整備計画の概要 | 既存施設の状況（創設は記載不要） |
| --- | --- |
|  | 整備後の定員設定（希望） ☐変更なし （単位：人） |  | 現在の定員設定 （単位：人） |
|  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|  | 教育 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 教育 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | 保育 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 111 |  | 保育 | 6 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 90 |
|  | 計 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 117 |  | 計 | 6 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
|  | 増減 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※定員変更がない場合は、「□変更なし」に☑の上で記入省略可です。

３　概算事業費について

| 項目 | 事業費（税抜） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Ａ 本体工事費 | 320,000千円 | Ｂを除く |
| Ｂ 外構工事費 | 15,000千円 | 園庭工事費含む 対象外経費 |
| Ｃ 仮設施設整備費 | 千円 |  |
| Ｄ 解体撤去工事費 | 30,000千円 | 既存園舎にかかるもののみ |
| Ｅ 設計監理費 | 4,000千円 |  |
| Ｆ 実施設計費 | 6,000千円 |  |
| Ｇ 開設準備費 | 8,000千円 | 開園に必須の備品等の準備費 |
| Ｈ 総事業費 | 383,000千円 | Ａ～Ｇの計 |
| Ｉ 対象経費 | 368,000千円 | ＨからＢを除いた額 |

※概算事業費記入上の注意

・すべて税抜額に統一してご記入ください。

・「Ｈ　総事業費」は添付する見積書の合計と一致させてください。

＜参考＞定員変更案について

計画定員は市から変更のご相談をさせていただくことがあります。検討のための参考情報として、上記と異なる案がある場合は下表にご記入ください。

| ○希望より総定員を増やせる場合 ○希望より総定員を減らせる場合 |
| --- |
|  | 整備後の定員設定（上限案） □設計変更あり（単位：人） |  | 整備後の定員設定（下限案） □設計変更あり（単位：人） |
|  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | 保育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保育 | 9 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 計 | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 102 |
|  | 増減 |  |  |  |  |  |  |  |  | 増減 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 6 |

- 希望案からの設計変更が必要となる場合は、「設計変更あり」に☑してください。

４　整備を必要とする理由について

記入例） 園舎が木造築５０年を経過し、床や天井の腐食等がみられている。加えて、実施した耐震診断では、要改修との診断結果だったため、緊急的な耐震化が必要である。 また、過去５年間で入園希望の申し込みが定員を超える状況が続いており、保育定員を増やすことで、保育ニーズに応えようと考えている。特に、０～２歳児の申し込みが増加傾向にあり、低年齢児の定員増を計画しているが、施設の保育室面積の拡大が必要となるため、補助金の利用を希望する。

５　整備スケジュール案について

記入例） 令和６年４月 設計監理・実施設計契約 ６月 施工業者入札実施・落札者決定 ７月 整備計画について保護者・地域説明（説明会開催） ８月 新園舎着工 令和７年１月 新園舎竣工 引っ越し 使用開始 ２月 旧園舎解体工事着工 ３月 旧園舎解体工事竣工 事業完了

６　市立保育園配置計画との連携について

記入例） 建設予定地は、市立○○保育園から約1kmの距離に位置しており、○○保育園が将来的に閉園となった場合には、○○保育園からの転入児童の積極的な受け入れを計画している。また、引継ぎ保育や実費徴収の取り扱い等について、転入児童への負担に配慮した取り組みを検討する。

７　整備予定地の地権者との調整状況について（※新たに土地を取得・賃借する場合のみ）

記入例） 園舎の移転を予定しており、新たに土地を取得して園舎を整備する計画である。現時点では未取得だが、補助金の交付を受けられる見込みが立った場合に土地を取得する旨、地権者との間で覚書を交わしている。

【整備計画内容の問い合わせ先】

| 担当者名 | 事務長 ○○ ○○ | 電話番号 | ○○○-○○○-○○○○ |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所 | ○○市〇〇区○○町○番○号 | メールアドレス | ○○○○@○○○○ |