様式－１

指定変更

監　督　員　　　　　　通　知　書

令和　　年　　月　　日

○○第○○○号

○○○○○○○○○○○○工事

受注者　　　　　　　　　　　様

新潟市長　○○　○○

指定

変更

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について監督員を　　したので工事請負契約約款第１０条第１項の規定により通知します。

記

| 工事番号 | 工事名 |  |  |  | 工事場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新潟市○○区○○地内 |
| 所 属 |  | 職 名 | 氏 名 | 職務権限等 |  |
|  |  |  |  | 工事請負契約約款第１０条第２項に示す事項 |  |

※１　監督員を２名指定し権限を分担させる場合は，その内容を記載する。

様式－２

工期変更協議書

令和　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について，工事請負契約約款

※第　　条第　　項に基づき，工期の変更について協議した結果を下記のとおり確認する。

記

| 工事番号 |  | 工事名 | 工事場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事日数 |  | 工事日数 日間を 日間に変更する。 |  |
| 竣工期限 |  | 竣工期限令和 年 月 日を令和 月 日迄と変更する。 |  |
| 工期変更 協議内容 |  |  |  |

令和　　年　　月　　日

新潟市長

（担当：○○○○○事務所）

受注者氏名　　　　印

※工事請負契約約款第16条第７項，第18条第１項，第19条第５項，第20条，第21条第３項，第22条第１項，第23条第１項及び第42条第２項のいずれかを　　　　に適用する。

様式－３

工　　事　　打　　合　　簿　（確　　認　　書）

打合せ内容を下記のとおり確認する。

工事名　　　　　　　　　　　　　　　工事　　　　　　　　　受注者

| 発 議 者 |  |  | 発注者・受注者 | 発 議 年 月 日 |  | 令和 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発 議 事 項 |  |  | 指示・協議・通知・承諾・報告・その他（ ） |  |  |  |
| 発議内容： |  |  |  |  | 発議結果： |  |
| 処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について 指示・承諾・協議・通知・受理・その他（ ）します。 |  |  |  |  |
|  | 受 注 者 | 上記について 了解・協議・提出・報告・届出・その他（ ）します。 |  |  |  |  |

令和　　年　　月　　日

| 所長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 監督員 | 現 場 代理人 | 主 任 技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※１　工事打合簿（確認書）における指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について示し実施させるものである。

２　各自が捺印後、発注者は写しを保管し、原本は受注者が保管し完了時に提出する。

３　監理技術者が専任する工事については、主任技術者欄を監理技術者とする。

様式－４

履行状況報告書

令和　　年　　月　　日

土木工事共通仕様書第１編１－１－１－３０に基づく履行状況を報告します。

受注者

| 現場代理人 | 印 |
| --- | --- |

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　工事

（例）

| 契約工期 | 令和２５年４月１日～令和２６年３月３１日（３６５日間） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| ４ | ０ | ０ |  |
| ５ | ５ | ５ |  |
| ６ | 15 | 13 |  |
| ７ | 25 | 20 |  |
| ８ | 30 | 25 |  |
| ９ | 40 （35） | 36 | （令和２５年９月末の出来高） |
| 10 | 50 （45） |  |  |
| 11 | 60 （55） |  |  |
| 12 | 75 （70） |  |  |
| １ | 85 （85） |  |  |
| ２ | 100（95） |  |  |
| ３ | （100） |  |  |
| 記 事 |  |  |  |

令和　　年　　月　　日

受領者　監督員名

※１　履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが，監督員が指示した場合は指示した

時期に報告する。

２　実施工程は前月までの出来高集計とする。

様式－５

材料確認書（立会・机上）

令和　　年　　月　　日

土木工事共通仕様書第２編第１章第２節に基づく検査（確認を含む）を願います。

受注者

| 現場代理人 | 印 |
| --- | --- |

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　工事

| ① 材料名 | ② 品 質，規 格 | ③ 単位 | ④ 搬入 数量 | ⑤ 確認欄 |  | ⑥ 備 考 （判定） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 確認年月日 | 確認方法 |  |
| （例） 圧延鋼材 | SM50A | ｔ | 15 | H25年9月10日 | ミルシート及び材料試験 | 合格 |
| コンクリート ブロック | 1,000×1,000×500控 | ㎡ | 100 | H25年9月15日 | 目視による検査 コンクリートの強度の確認 | 欠損ブロック１個を不合格とした |

上記について材料を検査し確認した。

令和　　年　　月　　日

監督員名

※１　この確認は監督技術基準の別表－１に定めた材料である。

２　①，②，③，④は受注者が記入，⑤，⑥は監督員が記入する。

様式－６

段階確認書（立会・机上）

令和　　年　　月　　日

土木工事共通仕様書第１編１－１－１－２２に基づく検査（確認を含む）を願います。

受注者

| 現場代理人 | 印 |
| --- | --- |

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　工事

| 区分 | ① 工種 | ② 細別 | ③ 確認時期 | ④ 確認項目 | ⑤ 記事（確認日・その他指示事項等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計図書に定めた工種 | （例－１） 矢板工 | 鋼矢板Ⅱ型 | 打ち込み時 | Ｌ＝○○m Ｔ＝○○㎜ | ○月○日 （指示事項） 矢板は5枚ごとに番号を付し，写真をとること |
|  | （例－２） 深礎工 | φ2,000㎜ | 掘削完了時 | 支持地盤 深さ（長さ） 径 偏心量 | ○月○日 （指示事項） 本日の計測に基づき偏心量（Ｘ軸，Ｙ軸）を示す図を作成すること |
| 監督員が指示した工種 |  |  |  |  |  |

上記について段階確認を実施し確認した。

令和　　年　　月　　日

監督員名

※①，②，③は受注者が記入，④，⑤は監督員が記入する。

様式－７

| （記入例） 施工状況把握票 工事番号：○○○第○○号 工 事 名： ○ ○ 工事 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 把握年月日 | 把握者氏名 | 把握事項 | 摘 要 |
| 令和 年 月 日 |  | Ｐ１：工法，溶接部，支持力，長さ | 支持・改善事項等 |